РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области

от ________	    г. Петушки	       № ____

О внесении изменений в постановление

администрации Петушинского района

от 05.06.2012  №1283

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 №224 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Петушинского района от 05.06.2012 № 1283 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газоснабжения в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2015-2017 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1 В названии и тексте постановления и приложения к нему период действия программы «на 2015 – 2017 годы» изменить «на 2015 – 2019 годы».

1.2. В приложении:

1.2.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

1.2.2. Раздел 4 программы «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к постановлению.

1.2.3. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к постановлению.

1.2.4. Приложение № 1 к программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к  постановлению.

1.2.5. Приложение № 2 к программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие газоснабжения в муниципальном образовании  «Петушинский район» на 2015 - 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к  постановлению.

1.2.6. Приложение № 3 к программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие газоснабжения в муниципальном образовании  «Петушинский район» на 2015 - 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к  постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в районной газете «Вперед».

Глава администрации					                         С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение № 1

к постановлению администрации

Петушинского района

Паспорт

муниципальной программы «Развитие газоснабжения в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2015 - 2019 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие газоснабжения в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2015 - 2019 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Гражданский кодекс Российской Федерации |
| Основной исполнитель программы | Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района |
| Соисполнители программы | Соисполнители программы не предусмотрены |
| Участники программы | Администрация Петушинского района, подрядные организации. |
| Подпрограммы программы | Решение задач муниципальной программы не требует выделения и включения подпрограмм в состав муниципальной программы |
| Цели программы | Создание комфортных условий для жителей и благоприятного инвестиционного климата в Петушинском районе |
| Задачи программы | Организация проектирования и прокладки распределительных газопроводов в населенных пунктах. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Разработанная и прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство газопровода; 2. Протяженность построенных распределительных газопроводов низкого давления; 3.Количество потребителей, подключенных к природному газу (домовладений, квартир); |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 – 2019 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы – тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования: 15 211,1323 Наименование бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО Районный бюджет 0 301,1323 - 0 4500 4801,1323 Бюджеты поселений 0 100,0 - 0 100 Внебюджетные источники 0 520,0 1190 0 8600 10310 ИТОГО 0 921,1323 1190 0 13100 15211,1323 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение уровня газификации Петушинского района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Петушинского района                                                                                                                                                                                                                      от   №

## Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В результате выполнения программных мероприятий будет газифицировано 2 населенных пункта: д. Вялово, д. Головино, осуществлена подводка газопровода к 62 частным домам и 64 квартирам, также в рамках газификации пос. Болдино будет осуществлен перевод на индивидуальное газовое отопление 28-ми квартирного жилого дома № 7 в пос. Болдино по ул. Воинская, что повысит уровень газификации Петушинского района и позволит улучшить социально-экономические условия жизни населения.

В 2019 г. будут разработаны 3 проектно-сметные документации на строительство   объектов:

- «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Пахомово  Петушинского района»;

- «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Шиботово  Петушинского района»;

- «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Красный Луч  Петушинского района».

Наличие разработанных проектов позволит включиться в Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций  Владимирской области на 2017 - 2021 годы и осуществить строительство газопроводов за счет средств ПАО «Газпром».

Приложение № 3

к постановлению администрации

Петушинского района                                                                                                                                                                                                                      от_________       № ____

## 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет консолидированного бюджета района и внебюджетных источников – средства населения.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2019 годах составит 15 211,1323 тыс. рублей, а именно:

(тыс. рублей)

| Наименование бюджета | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районный бюджет | 0 | 301,1323 | 0 | 0 | 4500 | 4801,1323 |
| Бюджеты поселений | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 520,0 | 1190 | 0 | 8600 | 10310 |
| ИТОГО | 0 | 921,1323 | 1190 | 0 | 13100 | 15 211,1323 |

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы по годам представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объемы бюджетных средств на обеспечение муниципальной программы утверждаются решением Совета народных депутатов Петушинского района о бюджете муниципального образования «Петушинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению, при формировании проектов бюджета муниципального образования «Петушинский район», могут быть скорректированы в установленном порядке.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Петушинского района                                                                                                                                                                                                                      от_____   №__________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие газоснабжения

в муниципальном образовании

«Петушинский район»

на 2015 - 2019 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  и их значениях

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Разработанная и утвержденная проектно-сметная документация | шт | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2. Протяженность построенных распределительных газопроводов низкого давления | км | 19,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,02 |
| 3. Количество потребителей, подключенных к природному газу (домовладений и квартир) | шт | 639 | 0 | 667 | 0 | 0 | 793 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Петушинского района                                                                                                                                                                                                                                   от______   №_________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

газоснабжения в муниципальном образовании

«Петушинский район» на 2015 - 2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие газоснабжения в муниципальном образовании  «Петушинский район» на 2015 - 2019 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта на строительство распределительных газопроводов низкого давления д. Вялово, д. Головино Петушинского района Владимирской области; | УЖЦТ | 2015 | 2017 | строительство распределительных газопроводов низкого давления протяженностью 7,4 км. | В результате реализации мероприятий будет газифицировано 2 населенных пункта, осуществлена подводка газопровода к 62 частным домам и 64 квартирам, в результате чего повысится уровень газификации природным газом Петушинского района. |
| 2 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления д. Вялово (2,7 км), д. Головино (4,7 км) Петушинского района Владимирской области; | УЖЦТ | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Газификация пос. Болдино. (Газоснабжение населения многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Болдино, ул. Воинская, д. 7): | УЖЦТ | 2016 | 2016 | Перевод на индивидуальное газовое отопление 28-ми квартирного дома . | В результате реализации мероприятий будет улучшены социально-экономические условия жизни населения |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома в части газоснабжения по адресу: пос. Болдино, ул. Воинская, д. 7 | УЖЦТ | 2016 | 2016 |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в части газоснабжения по адресу: пос. Болдино, ул. Воинская, д. 7 | УЖЦТ | 2016 | 2016 |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектов: -«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Пахомово Петушинского района» -«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Шиботово Петушинского района» -«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Красный Луч Петушинского района» | УЖЦТ | 2019 | 2019 | Наличие разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации | Реализация данных мероприятий позволит включиться в Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017 - 2021 годы и осуществить строительство газопроводов за счет средств ПАО «Газпром». |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Петушинского района                                                                                                                                                                                                                                   от_________   №_________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

газоснабжения в муниципальном образовании

«Петушинский район» на 2015 - 2019 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие газоснабжения в муниципальном образовании  «Петушинский район» на 2015 - 2019 годы».

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Итого за 2015-2019 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта на строительство распределительных газопроводов низкого давления д. Вялово, д. Головино Петушинского района Владимирской области; | Всего: | - | 420,0 | 1190 | - | - | 1610 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | 420,0 | 1190 | - | - | 1610 |
| Строительство распределительных газопроводов низкого давления д. Вялово (2,7 км), д. Головино (4,7 км) Петушинского района Владимирской области; | Всего: | - | - | - | - | 8600 | 8600 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | 8600 | 8600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Газификация пос. Болдино. (Газоснабжение населения многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Болдино, ул. Воинская, д. 7), в т.ч.: | Всего: | - | 501,1323 | - | - |  | 501,1323 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | Местный бюджет | - | 301,1323 | - | - |  | 301,1323 |
|  | Бюджеты поселений | - | 100,0 | - | - |  | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | 100,0 | - | - |  | 100,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома в части газоснабжения по адресу: пос. Болдино, ул. Воинская, д. 7 | Всего: | - | 301,1323 | - | - |  | 301,1323 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | Местный бюджет | - | 201,1323 | - | - |  | 201,1323 |
|  | Бюджеты поселений | - | 100,0 | - | - |  | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |
| Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в части газоснабжения по адресу: пос. Болдино, ул. Воинская, д. 7 | Всего: | - | 100,0 | - | - |  | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | Местный бюджет | - | 100,0 | - | - |  | 100,0 |
|  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |  | - |
|  | Внебюджетные источники | - | 100,0 | - | - |  | 100,0 |
| Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектов: -«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Пахомово Петушинского района» -«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Шиботово Петушинского района» -«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределиьтельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Красный Луч Петушинского района» | Всего: | - | - | - | - | 4500 | 4500 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | 4500 | 4500 |
|  | Бюджеты поселений | - | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | Всего: | - | 921,1323 | 1190 | - | 13 100 | 15 211,1323 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | 301,1323 | - | - | 4500 | 4 801,1323 |
|  | Бюджеты поселений | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | 520,0 | 1190 | - | 8600 | 10 310 |