Приложение № 3

к постановлению администрации

Петушинского района

от ____________ № ________

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | УЖЦТ | тыс. руб. | 2014 | 2025 |  | 53917,00 | 30028,57 | 38 597,39 | 119166,99351 | 25709,5 | 0 | 0 | 96707,69 | 70694,69 | 50000,0 | 30000,0 | 0 |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога от мостового перехода через р. Клязьма до СДК д. Крутово в Петушинском районе Владимирской области |  | тыс. руб. | 01.06.2014 | 30.12.2014 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств до д. Крутово, а также проезд машин скорой помощи, полиции, пожарной службы. | 51377,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ввод строительства |  | км / п.м |  |  |  | 2,8/2 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Автомобильная дорога «Петушки-Крутово» - Клязьменский в Петушинском районе Владимирской области |  | тыс. руб. | 01.06.2015 | 30.12.2015 |  | 0 | 30028,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ввод строительства |  | км / п.м |  |  |  | - | 1,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Автомобильная дорога Покров – ст. Покров – Марково с мостовым переходом в Петушинском районе Владимирской области |  | тыс. руб. | 01.09.2016 | 01.12.2017 | Обеспечение безопасности дорожного движения | - | - | 38 597,39 | 119166,99351 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод строительства |  | км/п.м. |  |  |  | - | - | - | 0,63/107,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Автомобильная дорога в д. Новый Спас |  | тыс. руб. | 2018 | 2019 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств | - | - | - | - | 25709,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ввод строительства |  | км/п.м. |  |  |  | - | - | - | - | 1,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Автомобильная дорога «Желудьево – Воскресенье – Гостец» |  | тыс. руб. | 2019 | 2021 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств | - | - | - | - | - | - | - | 96707,69 | - | - | - | - |
|  | Ввод строительства |  | км/п.м. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Автомобильная дорога «а/д «Костерево-Аббакумово» - Напутново» |  |  | 2020 | 2022 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | 58901,54 |  |  |  |
|  | Ввод строительства |  | км/п.м. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |  |  |  |
| 1.1.7 | Автомобильная дорога «а/д М7 «Волга» - Аксёново» |  |  | 2020 | 2023 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000,0 |  |  |
|  | Ввод строительства |  | км/п.м. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 |  |  |
| 1.1.8 | Автомобильная дорога «а/д «Телешово – Степаново» - Ирошниково – Русаново» |  |  | 2020 | 2024 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 30000,0 |  |
|  | Ввод строительства |  | км/п.м. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3,0 |  |
| 1.1.9 | Автомобильная дорога «а/д «Костерево-Аббакумово» - Новинки» |  |  | 2020 | 2025 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | 22983,3 |  |  |  |
|  | Ввод строительства |  | км/п.м. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 |  |  |  |
| 1.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | УЖЦТ. | тыс. руб. | - | - | - | 2540,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100,39 | 18332,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Автомобильная дорога «Петушки-Крутово» - Клязьменский в Петушинском районе Владимирской области |  | тыс. руб. | - | - | - | 2540,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Автомобильная дорога «Желудьево – Воскресенье – Гостец» |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100,39 | 510,77 | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Автомобильная дорога «а/д «Костерево-Аббакумово» - Напутново» |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3206,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Автомобильная дорога «а/д М7 «Волга» - Аксёново» |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7436,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Автомобильная дорога «а/д «Телешово – Степаново» - Ирошниково – Русаново» |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Автомобильная дорога «а/д «Костерево-Аббакумово» - Новинки» |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2180,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 1 |  | тыс. руб. | - | - | - | 53917,00 | 30028,57 | 38597,39 | 119166,99351 | 25709,5 | 3100,39 | 18332,77 | 96707,69 | 70694,69 | 50000,0 | 30000,0 | 0 |
|  | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖЦТ | тыс. руб | - | - | - | 200,0 | 6401,30066 | 18 491,811 | 19831,51891 | 28049,45208 | 32557,91 | 7827,98 | 6207,81 | 13370,51 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | ремонт дорог |  | км | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5,07 | 4,229 | 6,179 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт мостов и путепроводов |  | шт. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт труб |  | шт. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  | % | - | - | - | 97 | 93 | 87 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 65 | 60 | 55 | 53 |
|  | устройство защитного слоя покрытия |  | км | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | зимнее и летнее содержание автомобильных дорог |  | км | - | - | - | 3,5 | 493,713 | 493,713 | 493,713 | 499,169 | 503,184 | 0 | 503,184 | 503,184 | 503,184 | 503,184 | 503,184 |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  | тыс. руб. | - | - | - | 200,0 | 6401,30066 | 18 491,811 | 19831,51891 | 28049,45208 | 32557,91 | 7827,98 | 6207,81 | 13370,51 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Задача 3 |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |  | тыс. руб. | - | - | - | 0 | 0 | 11 999,816 | 5552,767 | 5000,00 | 7000,0 | 13866,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по задаче 3 |  | тыс.руб | - | - | - | 0 | 0 | 11 999,816 | 5 552,767 | 5000,00 | 7000,0 | 13866,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |