**План ремонта**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Петушинский район»**

**на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые сроки исполнения муниципального контракта | Результаты закупки  |
| Наименование подрядной организации | Номер и дата контракта |
|
| Ремонт автомобильной дороги - а/д "Покров - Киржач" - Лакиброво | III квартал 2024 г. | ИП Калоян А.М. | № 0128300006024000052-833893-329699 от 01.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Центральная (от д. 14а до д. 47) д. Лакиброво | III квартал 2024 г. | ООО "Мегастрой" | № 0128300006024000049-833893-19011 от 01.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - а/д "Покров – Киржач" - Овчинино - Вороново - Барсково - Старое Сельцо (от км 1+380 до км 1+690) | III квартал 2024 г. | ИП Калоян А.М. | № 0128300006024000051-833893-329699 от 01.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Луговая (от км 0+000 до км 0+395) д. Иваново | III квартал 2024 г. | ООО "Мегастрой" | № 0128300006024000065-833893-19011 от 08.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Школьная (от д. 6 до д. 36 по ул. Школьная, от д. 13 по ул. Школьная до д. 2 по ул. Парковая пос. Машиностроитель) д. Иваново | III квартал 2024 г. | ООО "МСК-Строй" | № 0128300006024000068-833893-181248 от 08.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Парковая (от км 0+000 до км 0+450) пос. Машиностроитель | III квартал 2024 г. | ООО "Мегастрой" | № 0128300006024000064-833893-19011 от 08.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Центральная (от д. 1 до д. 46) д. Мячиково | III квартал 2024 г. | ИП Калоян А.М. | № 0128300006024000050-833893-329699 от 01.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Зеленая пос. Покровского Лесоучастка | III квартал 2024 г. | ИП Калоян А.М. | № 0128300006024000048-833893-329699 от 01.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - Степаново - Метенино (от км 0+000 до км 0+900) | III квартал 2024 г. | ИП Амрджоян | № 0128300006024000058-833893-877904 от 08.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - Проезд по д. Степаново | III квартал 2024 г. | ООО "Стройдвор33" | № 0128300006024000059-833893-208018 от 08.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - Дровново - Филатово (от км 2+494 до км 1+764) | III квартал 2024 г. | ООО "Мегастрой" | № 0128300006024000067-833893-19011 от 08.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Полевая (от д. 16 до д. 38) д. Аксеново | III квартал 2024 г. | ООО "Стройдвор33" | № 0128300006024000057-833893-208018 от 05.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - Проезд по д. Аббакумово (от д. 63 до д. 115) | III квартал 2024 г. | ООО "Стройдвор33" | № 0128300006024000047-833893-208018 от 01.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - Костенево - Норкино (от км 0+000 до км 0+850) | III квартал 2024 г. | ООО "МСК-Строй" | № 0128300006024000066-833893-181248 от 08.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Дачная д. Рождество | III квартал 2024 г. | ООО "Стройдвор33" | № 0128300006024000056-833893-208018 от 05.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - Проезд № 1 д. Кибирево | III квартал 2024 г. | ООО "Стройдвор33" | № 0128300006024000055-833893-208018 от 05.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - Проезд № 1 д. Старые Петушки | III квартал 2024 г. | ООО "СКРГранД" | № 0128300006024000061-833893-47679 от 09.04.2024 |
| Ремонт автомобильной дороги - ул. Школьная (от д. 1 до д. 9) д. Молодилово  | III квартал 2024 г. | ООО "СКРГранД" | № 0128300006024000060-833893-47679 от 09.04.2024 |