Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Петушинского района за счет средств субсидии из областного бюджета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Протяженность, км** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | 2 | 3 |
| **МО «Город Петушки»** | | |
| Ремонт автомобильных дорог Проезд № 23 (от д. 43 ул. Куйбышева до д. 34 ул. Клязьменская), по ул. Куйбышева (от д. 35 до д. 87) г. Петушки | 1,100 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги Северо-Западный микрорайон г. Петушки | 1,700 | До 15.07.2021 |
| **МО «Город Покров»** | | |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от М-7 «Волга» до д. 75) г. Покров | 1,200 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная (от а/д "ул. Карла Либкнехта" до МБУ «Стадион «Покровский») г. Покров | 0,670 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Франца Штольверка (от ПК 08+60 до ПК 12+10), (от ПК 17+40 до ПК 20+90) г. Покров | 0,700 | До 15.07.2021 |
| **МО «Город Костерево»** | | |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября (от д. 6 до д.18) г. Костерево | 0,300 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная (от д. 17 до д. 8) г. Костерево | 0,240 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Рощинская (от д. 2 ул. Гагарина до д. 21 ул. Рощинской), Проезд № 19 (от д. 21 ул. Рощинская до д. 6А ул. Красная ) г. Костерево | 0,650 | До 15.07.2021 |
| **МО «Поселок Вольгинский»** | | |
| Ремонт автомобильной дороги Проезд № 1 пос. Вольгинский | 0,200 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги Проезд № 4 пос. Вольгинский | 0,204 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги Проезд № 7 (от ВКДЦ до а/д "ул. Старовская") пос. Вольгинский | 0,170 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги Проезд № 9 пос. Вольгинский | 0,105 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги Квартальный проезд № 1 (от д.17 ул. Старовская до а/д «ул. Старовская») пос. Вольгинский | 0,205 | До 15.07.2021 |
| **МО «Поселок Городищи»** | | |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Соловьева (от д. 6 до д. 17В) пос. Городищи | 0,223 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от д. 49 до д. 121) пос. Городищи | 0,834 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная ( от д. 2 до д. 8) пос. Городищи | 0,200 | До 15.07.2021 |
| **МО «Нагорное сельское поселение»** | | |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Клубная пос. Санинского ДОКа | 0,415 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная д. Гора | 0,700 | До 15.07.2021 |
| **МО «Петушинское сельское поселение»** | | |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Первомайская (от д. 20 до д. 154а), Проезд №1 д. Старые Омутищи | 1,720 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Старая (от д. 72 до д. 174) д. Крутово | 1,300 | До 15.07.2021 |
| **МО «Пекшинское»** | | |
| Ремонт автомобильной дороги Дровново – Филатово (ПК 00+00 – ПК 06+55) | 0,655 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная (от а/д М-7 «Волга» до д. 9) д. Липна | 0,800 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги Проезд по деревне Логинцево (от а/д «Анкундиново – Логинцево» до д. 75) | 0,300 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая (ПК 02+80 – ПК 04+80) д. Болдино | 0,200 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная пос. Труд | 0,456 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Московская (ПК 00+00 – ПК 02+50), по ул. Молодежная (ПК 08+30 – ПК 12+80) д. Пекша | 0,700 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги Проезд по деревне Денисово (от д. 1 до д. № 16) | 0,300 | До 15.07.2021 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная (от д. № 4 до д. № 3) пос. Труд | 0,120 | До 15.07.2021 |
| **ИТОГО** | **16,367** |  |